## Slide 1: タスク管理ツール運用・保守業務
【提案書】
システムソリューション本部
システムソリューション2部
出光興産株式会社 御中

## Slide 2: 1．対象システム
1
Microsoft 365
ローカル環境（物理PC）
Power Apps
Power Automate
SharePoint Lists
config.xlsx
Power Automate Desktop
進捗管理一覧
画面
汎用WF向け
データ取得RPA (デスクトップフロー)
販売支援システム向け
データ取得RPA (デスクトップフロー)
汎用WF向け
データ取得RPA (クラウドフロー)
汎用WF
部門間業務書類
添付申請管理一覧
販売支援システム
Wonder Web
報告書/申請書
一覧
支店・本店
社員
各種申請
各種申請
汎用WF
DB
メールBOX
販売支援システム向け
データ取得RPA (クラウドフロー)
メール取得RPA (クラウドフロー)
業務可視化ツールアカウント
定期実行
定期実行
参照
画面から
CSV DL
参照
データ
登録
データ
参照
※赤枠内が保守範囲

## Slide 3: 2．運用保守業務一覧
2
定期／ 不定期 | 頻度 | タイトル | 作業概要 | 1カ月の 想定工数（時間）
不定期 | 随時 | 管理 | 問合せに関する受付・調査・回答 | 6.0時間
不定期 | 随時 | 作業 | 障害発生時の原因調査・切り分けおよび復旧作業 | 4.0時間
不定期 | 随時 | 改修 | 軽微なアプリケーション改修 | 8.0時間
定期 | 月次 | 定例会議 | 月次での保守作業報告会議の準備・実施 | 2.0時間
対象外の作業 |  |  | 常時システム監視、Microsoft365および実行端末の管理 | 
システム稼働時間 | 常時稼働 ※メンテナンス時間がある場合はその時間を除く
運用・保守サービス時間 | 月～金（9時00分～18時00分）※土日・祝日・年末年始を除く（弊社カレンダーを想定）
1か月あたりの作業時間 | 0～20時間（保守工数の翌月繰り越しは実施できません）
※上記にない諸条件につきましては、別途契約書にて取り交わさせていただきます。

## Slide 4: 3．体制
3
出光興産株式会社
株式会社システムエグゼ
責任者
システムソリューション本部 2部 部長 野村 康二
担当者（窓口）
馬場 勇輝
責任者
加藤 治彦 様
プロジェクト管理者
吉井 昌孝 様
コミュニケーションパス
担当者
小山 美枝 様
営業
高浦 祐朗
担当者（実作業）※オフショア
チャン・タイ・ソン グエン・ティ・ニャット・クエン ※コミュニケーター
サポート ※1Q期間中のみ予定
清 翔太朗

## Slide 5: ４．御見積
4
期間 | 作業時間 | 金額 | 区分
2025/08/01 ～ 2025/09/30 | 8月：３６時間 9月：20時間 | \426,000.- | 正式
2025/10/01 ～ 2025/12/31 | 10月：20時間 11月：20時間 12月：20時間 | \426,000.- | 概算
2026/01/01 ～ 2026/03/31 | 1月：20時間 2月：20時間 3月：20時間 | \426,000.- | 概算
合計 |  | \1,278,000.- | 概算
※今回の御見積範囲

## Slide 6: 5. 見積前提条件
見積金額はすべて税抜きでの記載となります。
契約形態は「準委任契約」とさせていただきます。
本契約につきましては四半期（クォータ）単位でのご契約およびご精算を想定しております
各月の作業時間の上限時間は20時間とさせていただきます。 20時間に満たない時間につきましては、翌月への繰り越しは行いません。 作業実績時間が、上限時間を超過する場合は、超過時間（30分単位）に\8,750/時間でのご精算とさせていただきます。
作業場所は原則、弊社内（在宅勤務含む）とさせていただきます。
Microsoft365環境、Power Platformのライセンスに係る費用は御見積に含んでおりません。
オフショアメンバーにつきましては、Azure Virtual Desktop or Windows365の払い出しをお願いいたします。
仕様変更、機能追加等の改修は協議の上、別途契約とさせていただく場合がございます。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 7
株式会社システムエグゼ
担当：野村康二、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：kouji.nomura@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F